房屋清查组工作日程安排表

完成时间：2014年4月底

| 日期 | 备 注 | 使用部门联络人及电话 |
| --- | --- | --- |
| 三月25~26 | 测量，行政楼和学校大门 |  |
| 26~27 | 测量，绘制团委，体育馆 |  |
| 28~29 | 测量多功能训练馆 |  |
| 30 | 测量，绘制A1机械楼 |  |
| 31 | 测量，绘制B1机械楼 |  |
| 四月 1 | 测量，绘A2设计楼 |  |
| 2 | 测量，绘制B2信息楼 |  |
| 3 | 测量，绘A3材料楼 |  |
| 4 | 测量，绘制B3 |  |
| 5 | 测量，绘制A4 |  |
| 6 | 测量，绘制主教楼办公用房 |  |
| 7~8 | 测量，绘制工程中心 |  |
| 9~10 | 测量，绘制新区图书馆 |  |
| 11 | 测量，绘制陶美楼 |  |
| 12 | 测量，绘制艺术设计学院 |  |
| 13 | 测量绘制交流中心和其他新校区遗漏、数据整理 |  |
| 14~15 | 测量，日用陶瓷工程中心 |  |
| 16~17 | 测量绘制老校区图书馆 |  |
| 18~19 | 测量绘制工会、成教学院 |  |
| 20 | 测量国际交流中心 |  |
| 21~28 | 数据整理 |  |